- KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA OD KM 0+000 DO KM 0+446 LOKALIZACJA: DROGA W MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+446 INWESTOR: GMINA LUBANIE 87-732 LUBANIE LUBANIE 28 A WARTOSĆ NETTO: PODATEK VAT : WARTOSĆ BRUTTO: SŁOWNIE BRUTTO: DNIA SPORZĄDZIIŁ

- TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

- O F E R T A

PRZEBUDOWA ODCINKA   DROGI   W MIEJSCOWOŚCI  KOCIA GÓRKA

OD KM 0+000 DO KM  0+446  GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA:

SPORZĄDZIŁ:

OBLICZENIE  WIELKOŚCI  ELEMENTÓW   DROGOWYCH

PRZEBUDOWA  ODCINKA   DROGI  W  MIEJSCOWOŚCI  KOCIA GÓRKA   GMINA LUBANIE

OD KM 0+000 DO KM  0+446

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY

od km 0+000 do km 0+446 szer.380cm

- ciag  główny 446.00x3,80+10,00=1 704,80 m2

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY, WARSTWA ODCINAJACA, KORYTO, POSZERZENIE I KOREKTA ŁUKU

od km 0+000 do km 0+120

120,00x3,80=456,00m2

od km 0+370 do km 0+390

20,00xx3,80=76,00m2

poszerzenie  na szer.100cm na odcinku od km 0+390 do km 0+446 im korekta łuku

56,00x1,00+10,00=66,00m2

razem:

456,00+76,00+66,00=596,00m2

PROFILOWANIE IST. PODBUDOWY

od km 0+120 do km 0+370  i  od km 0+390 do km 0+446

250,00x3,80+2,80x56,00= 950,00+156,80=1 106,80m2

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE, SKRZYŻOWANIE

3,80x446,00+15,00x3,50==1 747,30m2

POBOCZE

2x446,00x0.75=669,00m2

UZUPEŁNIENIE POBOCZA GRUNTEM

śr 0,15x2x0,75x 446,00=100,35m3

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

12,00x3,50=42,00m2

- KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA   ODCINKA DROGI  w MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA   GMINA LUBANIE

OD KM 0+000 DO KM  0+446

| - LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45111200-0) |  |  |  |
| 1 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych od km 0+000 do km 0+446 D.01.01.01a inwentaryzacja powykonawcza j.w. od km 0+000 do km 0+446 | km 0.446 km 0.446 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| II | RÓŻNE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie drzew z wywozem karpiny, dłużycy, gałęzi (rosną w pasie drogowym) - średnicy 35cm szt 2(pnie) - średnicy 75cm szt 1 | szt 2 szt 1 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z dokopu z wbudowaniem w pobocza | m3 100,35 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni pobocza w gruncie kat.III z uformowaniem i zagęszczeniem | m2 669,00 |  |  |
| 4 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem urobku na odl. 1km | m2 42,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| III | PODBUDOWA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta jezdni na głębokość 15cm wg wykazu | m2 596,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne Wg wykazu | m2 1106,80 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odkład 0,15x596,00=89,40 | m3 89,40 |  |  |
| 4 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 7cm Wg wyliczeń | m2 596,00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.14cm z kamienia wapiennego 0/63mm wg wyliczeń | m2 596,00 |  |  |
| 6 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy gr. 10cm podbudowy z kamienia wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy wg wyliczeń | m2 1704,80 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 1747,30 |  |  |
| 2 | D.05.03.08 Wykonanie nawierzchni poprzez podwójne ułożenie grysów bazaltowych 5/8 i 8/11 na emulsji modyfikowanej | m2 1747,30 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Data

Sporządził: