UMOWA

Nr GMK.2151…….2020

zawarta w dniu ………….2020 r. w  Lubaniu

pomiędzy

Gminą Lubanie

z siedzibą w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28A, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:

………………………. – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

……………………….. – Skarbnika Gminy

a

……………………………………….

z siedzibą w …………………………………………………………, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty na podstawie zapytania ofertowego z dnia ………………………………….

§ 1

  - ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy Program funkcjonalno - użytkowy.

- Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji formalno – prawnej, w tym między innymi wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geologicznych, uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia wodno – prawnego oraz pozwolenia na budowę.

- Wykonanie dostaw i robót budowlanych niezbędnych do montażu biologicznej oczyszczalni ścieków.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym w ofercie, w formie ryczałtu, na kwotę:

ogółem brutto: …………………………. zł (słownie: ………………………….),

w tym:

1.1.	Roboty związane z dostawą i montażem biologicznej oczyszczalni ścieków:

Wartość brutto …………………………….. zł,

Wartość netto ……………………….……………zł,

podatek VAT ……….…. % w kwocie ……………………..….zł.

1.2.	Opracowanie dokumentacji formalno – prawnej:

Wartość brutto …………………………….. zł,

Wartość netto ……………………….……………zł,

podatek VAT ……….…. % w kwocie ……………………..….zł.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Programu funkcjonalno – użytkowego, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, wydanie decyzji, pozwoleń i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Strony zobowiązują się do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu faktu uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację zadania.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021 r.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

§ 5

Wykonawca nie będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom.

§ 6

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się:

- udzielić upoważnienia Wykonawcy do uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, decyzji, opinii lub innych wymaganych zgód na realizację przedmiotu zamówienia

- przekazać plac budowy w terminie podanym w § 3, pkt. 1

- dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie i załącznikach do niniejszej umowy,

- zapewnić nadzór inwestorski.

WYKONAWCA zobowiązuje się:

- opracować dokumentację formalno – prawną niezbędną do wybudowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w imieniu Inwestora uzyskać niezbędne pozwolenia, decyzje, opinie lub inne wymagane zgody na realizację przedmiotu zamówienia,

- zabezpieczyć stały nadzór zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

- w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci,

- zabezpieczyć miejsce wykonania robót przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót),

- przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,

- uzyskać wymagane przepisami prawa pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane,

- wykonać inwentaryzacje powykonawczą,

- współpracować ze służbami Zamawiającego,

- współpracować z wykonawcą innych robót na tym samym placu budowy i koordynować działania,

- zgłaszać roboty do odbioru,

- wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru przekazać atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty odbiorowe określone w Programie funkcjonalno użytkowym.

§ 7

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ostatnim dniu, w którym upływa termin wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                   w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku gotowości wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, zamawiający rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości, jednak nie wcześniej niż w II kwartale 2021 r.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad                             i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

§ 8

- Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 5 - 6.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

- Warunkiem zapłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, w formie przelewów wraz z potwierdzeniem otrzymania płatności przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (jeżeli wykonawca korzystał  z podwykonawstwa).

- Płatność nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

§ 9

Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: 5 lat, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 10

1.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 12

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

..........................................................                                     ....................................................

WYKONAWCA           	                                                       ZAMAWIAJĄCY